**Planning**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tâches** | **Estimation** |
| Ajouter deux blocs dans la page « Nouveauté » | 1 jour |
| **Page connexion :**   * Changer la phrase « Connectez-vous à votre compte » par « Déjà client » * Ajouter les Api « Facebook » et « Google » pour l’inscription automatique. * Ajouter la fonctionnalité « Mot de passe oublié » | 3 jours |
| **Vente flash :**   * Préparation d’une proposition (Design) * Intégration du bloc * Rendre le bloc administrable (Backend) | 2 jours (nous avons besoin votre validation dans la partie préparation une proposition) |
| **Panier :**  Redirection vers la page panier lorsque le panier est vide | 0.5 jour |
| **Page centre Mahassen :**  Ajouter plusieurs photos pour chaque bloc Massage & Coiffure | 1.5 jour |
| Les blocs **(recommandez pour vous, inspirer pour vous, fidélité)** doivent être ajoutés dans la majorité des pages | 1 jour |
| **Page nos marques :**  Ajouter partie communication dans la liste des marques | 1 jour |
| **Page fidélité :**  Même conception de la page Application | 3 jours |
| Ajouter les chats avec WhatsApp & Messenger | 1 jour |
| Rendre les icônes **(Rendez-vous, Boutique, Contact)** visibles seulement sur les pages qui sont sous la rubrique **« Centre Mahassen ».** | 1 jour |
| **Page soin de la peau :**  Même conception page Se maquiller. | 3 jours |
| **Login :**  Rectifier la redirection lors de la connexion | 1 jour |
| **Bon de commande :**  La rubrique « bon de commande » sera visible seulement lorsque l’utilisateur est connecté. | 0.5 jour |
| Historique de recherche | 1 jour |
| Page informatif (Nos engagements, Livraison à domicile ...) | 1.5 jours (Nous avons besoin de contenu de ta part.) |

* Nombre des jours : 22 jours
* Date de départ : 20/11/2023
* Date Finale : 19/12/2023