**N° : 135-2023**

**Date : 27-12-2023**

**Projet : Plateforme d’Alternance**

**N° : 135-2023**

**Date : 27-12-2023**

**A l’attention de :**

**Projet :   Plateforme d’Alternance**

**Offre technico-financière pour le développement d’une plateforme d’Alternance**

**Préambule**

Une plateforme e-commerce de qualité est essentielle pour fournir une excellente expérience utilisateur, assurant ainsi que la plateforme est intuitive, facile à utiliser et répond aux besoins des utilisateurs. Elle doit offrir de bonnes performances et une fiabilité élevée, ce qui signifie qu'elle se charge rapidement, fonctionne sans bugs et offre une utilisation ininterrompue. La sécurité est également une priorité, les mesures robustes de protection des données renforçant la confiance des utilisateurs. La capacité à évoluer pour gérer une augmentation du trafic est une autre caractéristique clé, soutenant ainsi la croissance de l'entreprise. Enfin, une plateforme e-commerce de qualité doit être compatible avec divers navigateurs, systèmes d'exploitation et appareils, garantissant l'accessibilité pour tous les utilisateurs.

**Notre démarche et processus de travail**

Voici notre processus en plusieurs étapes pour développer votre application web après avoir reçu votre cahier des charges :

1. Analyse du cahier des charges
2. Clarification des doutes
3. Évaluation et proposition
4. Planification
5. Conception de l'UI/UX
6. Développement
7. Test
8. Révision et validation client
9. Déploiement
10. Maintenance et mises à jour

**Tarification : Plate-forme ALTERNANCE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF | DESIGNATION | J/H | PU.HT | T.HT | TVA | TOTAL |
| F01 | **1-Tableau de bord pour les étudiants**  •Création et gestion de profils d'étudiants avec informations personnelles, parcours académique et compétences.  •Consultation d'offres de stages en alternance.  •Postulation en ligne aux offres de stages.  •Suivi des candidatures et des statuts.   * **Intervenant : Développeur back-end** | 10 | 600.000 | 6.000.000 | 19% | 7.140.000 |
| F02 | **2-Tableau de bord pour les entreprises :**  •Création et gestion de profils d'entreprises avec informations sur l'entreprise et les offres de stages.  •Publication d'offres de stages en alternance, avec des détails sur le poste, les compétences requises et les avantages offerts.  •Consultation des profils d'étudiants intéressés par les offres.  •Gestion des candidatures reçues.   * **Intervenant :**   **Développeur front-end**  **Développeur Back-end** | 10 | 600.000 | 13.200.000 | 19% | 15.708.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF | DESIGNATION | J/H | PU.HT | T.HT | TVA | TOTAL |
| F03 | **3.Tableau de bord pour les universités :**  • Création et gestion de profils d'universités  avec informations sur les programmes de formation et les critères de validation des stages.  • Validation et suivi des stages en alternance  Pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences  académiques.   * **Intervenant : Développeur Back-end** | 15 | 600.000 | 6.000.000 | 19% | 7.140.000 |
| F04 | **Espace de communication**  •Messagerie interne pour permettre aux étudiants, aux entreprises et aux universités de communiquer efficacement.  •Possibilité de programmer des appels, des réunions virtuelles ou des entretiens.  **Système de recherche avancée** :  •Filtres pour aider les étudiants à trouver des offres de stages en fonction de leur domaine d'études, de leur localisation et d'autres critères pertinents.  •Filtres pour permettre aux entreprises de cibler les candidats en fonction de leurs compétences et de leur profil académique.  **Gestion des notifications :**  •Notifications en temps réel pour informer les utilisateurs des mises à jour concernant les offres de stages, les candidatures et les validations.   * **Intervenant : Développeur Back-end** | 20 | 600.000 | 6.000.000 | 19% | 7.140.000 |
| F05 | **Profils et évaluations :**  •Possibilité pour les entreprises et les étudiants de laisser des avis et des évaluations après la fin d'un stage.  •Création de profils détaillés pour les entreprises, les étudiants et les universités pour faciliter la sélection et la prise de décision.  **Intégration de documents :**  •Téléchargement et partage de documentspertinents tels que CV, lettres de motivation, contrats de stage, etc.  **Analyses et statistiques :**  •Tableaux de bord pour suivre les statistiques liées aux candidatures, aux stages validés et aux retours d'expérience.  **Sécurité et confidentialité :**  •Système d'authentification sécurisé pour protéger les données des utilisateurs.  **•Contrôle des autorisations d'accès aux** informations sensibles.   * **Intervenant : Support technique** | 5 | 600.000 | 3.000.000 | 19% | 3.570.000 |


**Conditions générales :**

* Délai de réalisation de projet entre 10 et 12 semaines
* Cette offre sera élaborée selon vos besoins et valable pour trois mois.

|  |  |
| --- | --- |
| T.HT | 15.000.000 DT |
| Remise | **3000.000 DT** |
| T.TVA | **2.280.000 DT** |
| TOTAL | **14.280.000 DT** |

**Arrêté le présent devis à la somme de quarante mille deux six cent quatre-vingt-dix-huit dinars tunisiens.**

**Modalités de paiement :**

* **30 % à la Commande.**
* **40 % à l’achèvement du 50% du travail.**
* **30% à la livraison finale.**